NeuRoKey

Техническое задание — весь проект

Версия 1.0 · 15 июля 2026 · Готово к разработке

Версия: 1.0

Дата: 15 июля 2026

Статус: ✅ Готово к разработке

Автор: Product Team + 3 Expert Agents (Designer, Marketer, Parent)

# 🎯 Обзор проекта

## Название

NeuRoKey — Нейроадаптивная образовательная среда

## Один лайнер

"Телефон становится не источником цифровой зависимости, а персональным тренером мозга."

## Описание

NeuRoKey — это не родительский контроль, а первая цифровая нейроадаптивная образовательная платформа, которая управляет доступом к цифровому удовольствию (YouTube, TikTok, игры) через развитие мозга.

Ключевой принцип: Перед доступом к высокодофаминовому контенту пользователь проходит короткую адаптивную нейрокогнитивную сессию, которая одновременно:

Развивает исполнительные функции мозга

Закрепляет школьные знания

Компенсирует последствия цифровой нагрузки

Формирует здоровые привычки использования смартфона

## Целевая аудитория

| Сегмент | Характеристика |
| --- | --- |
| Основная | Дети 7–15 лет (школьники, зависимые от гаджетов) |
| Родители | 30–50 лет, образованные, озабочены экранной зависимостью |
| B2B | Психологи, нейропсycholog, школы (для реабилитации внимания) |

## Рыночный размер

🌍 Глобально: ~2 млрд школьников, 70% с доступом в интернет

🇷🇺 Россия: ~20 млн школьников, 85% с активным использованием соцсетей

📱 TAM: Родители готовы платить €5–10/месяц за решение

# 🎯 Цели и задачи

## Основная цель

Создать первую нейроадаптивную образовательную платформу, которая:

Балансирует когнитивную нагрузку от цифрового контента

Развивает исполнительные функции мозга

Вовлекает через интерес, а не наказание

Доказывает эффективность через метрики

## Краткосрочные цели (3–6 месяцев)

| Цель | KPI | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Запустить MVP | 1.0 версия (3 упражнения, 2 возраста) | 🔴 Critical |
| Привлечь пилот-пользователей | 100 семей | 🔴 Critical |
| Достичь Day-7 retention | > 60% | 🔴 Critical |
| Собрать реальные данные | 4-недельный пилот с метриками | 🔴 Critical |
| Доказать scientific validity | Белая бумага + ссылки на исследования | 🟡 High |

## Среднесрочные цели (6–12 месяцев)

| Цель | KPI |
| --- | --- |
| Расширить возрастные когорты | 4–6, 7–10, 11–14, 15–18 лет |
| Увеличить библиотеку упражнений | 50+ упражнений (разнообразие) |
| Достичь 10,000 платящих пользователей | Revenue €60k/месяц |
| Интеграция с экосистемой | Google Family Link, iOS Screen Time |
| Запустить B2B версию | Для школ и психологов |

# ⚙️ Функциональные требования

## 1. Ядро приложения: Система упражнений

### 1.1 Трёхслойная архитектура упражнения

Каждое упражнение работает на трёх уровнях ОДНОВРЕМЕННО:

УПРАЖНЕНИЕ
├─ Уровень 1: Академический
│  └─ Закрепление школьной программы (математика, английский, чтение)
├─ Уровень 2: Когнитивный
│  └─ Развитие функций мозга (внимание, память, планирование)
└─ Уровень 3: Компенсаторный
   └─ Восстановление после цифровой нагрузки (YouTube, TikTok, игры)

Требования:

☐ Каждое упражнение имеет три связанных потока контента

☐ Ребёнок видит только игру (не видит архитектуру)

☐ Система отслеживает все три слоя параллельно

☐ Backend может анализировать эффективность каждого слоя

### 1.2 Упражнения (примеры для MVP)

Для возраста 7–10 лет:

| Упражнение | Академический слой | Когнитивный слой | Компенсаторный слой |
| --- | --- | --- | --- |
| Ловля рыб | Таблица деления | Избирательное внимание | После YouTube (пассивная) |
| Поиск лисы | Английский (Find the fox) | Рабочая память + планирование | После YouTube (переключение) |
| Робот на маршруте | Логика пути | Планирование + контроль импульсов | После игр (высокая нагрузка) |

Для возраста 11–14 лет:

| Упражнение | Тип |
| --- | --- |
| Комикс с пропусками | Понимание текста + логика |
| Анализ статистики | Критическое мышление + математика |
| Задача на кодирование | Логика + планирование |

### 1.3 Адаптивность упражнения

ИИ анализирует экранную нагрузку → подбирает компенсирующее упражнение

Сценарий: YouTube 45 минут
├─ Система определяет: фиксация взгляда, частые переключения
├─ Вывод: нужно развивать "устойчивое внимание"
└─ Действие: рекомендует упражнение на длительную концентрацию

Сценарий: TikTok 1 час
├─ Система определяет: переключение внимания каждые 8 сек
├─ Вывод: нужно развивать "контроль импульсов"
└─ Действие: рекомендует упражнение с отвлекающими элементами

Требования:

☐ ИИ модель анализирует тип экранной нагрузки (YouTube, TikTok, игры, чтение)

☐ База знаний: какую нагрузку вызывает каждый контент

☐ Алгоритм подбора: какое упражнение компенсирует какую нагрузку

☐ Вариативность: не одно и то же упражнение каждый раз

## 2. Интерфейс ребёнка

### 2.1 Главный экран (Dashboard)

┌─────────────────────────────┐
│    NeuRoKey                 │
├─────────────────────────────┤
│                             │
│  🎮 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СЕССИЯ   │
│                             │
│  "Ты был в YouTube 45 мин" │
│                             │
│  [Начать сессию] (5-7 мин) │
│                             │
│  OR                         │
│                             │
│  [Выбрать упражнение]      │ ← опционально, первая неделя
│                             │
└─────────────────────────────┘

Требования:

☐ Минимализм: максимум 2 кнопки на главном экране

☐ Видна информация: "Ты был в [контент] [время]"

☐ Одно рекомендуемое упражнение (алгоритм подбора)

☐ Для первой недели: возможность "Выбрать другое"

☐ После недели: блокировка контента (soft block с опцией)

### 2.2 Экран упражнения

Требования:

☐ Полноэкранное игровое окружение (минимум отвлечений)

☐ Ясная инструкция (текст + иконка)

☐ Feedback по каждому действию:

✅ Правильный ответ → "Отлично! Дальше!" (без баллов)

❌ Неправильный → подсказка, повторная попытка (не штраф)

☐ Естественная точка выхода (упражнение заканчивается плавно)

☐ Micro-interactions: масштабирование кнопок, плавные переходы (200-300ms)

### 2.3 Экран итогов (Post-Session)

┌──────────────────────────┐
│  Сессия завершена! ✅   │
│                          │
│  Сегодня ты:            │
│  • Развивал внимание     │
│  • Практиковал математику│
│  • Восстанавливался     │
│                          │
│  [Отзыв: 😍😊😐😕]    │
│                          │
│  [Открыть YouTube]      │
└──────────────────────────┘

Требования:

☐ Показать, что произошло (упрощённый язык)

☐ Обратная связь от ребёнка (смайлики, не текст)

☐ Прямой доступ к контенту ("Открыть YouTube")

☐ Никаких лидербордов, никакого сравнения с другими

## 3. Интерфейс родителя

### 3.1 Входной портал (Parent Dashboard)

┌─────────────────────────────────────┐
│  Профиль: Маша (12 лет)            │
├─────────────────────────────────────┤
│                                     │
│  СЕГОДНЯ:                          │
│  • YouTube 45 мин                  │
│  • Пройдена сессия компенсации    │
│                                     │
│  НЕДЕЛЯ:                           │
│  Внимание:      ████████░  80% ↑18%│
│  Память:        ██████░░░  65% ↑12%│
│  Контроль:      █████░░░░░  52% ↑8%│
│                                     │
│  [Подробный отчёт]                │
│  [Настройки]                       │
└─────────────────────────────────────┘

Требования:

☐ Входной портал (отдельный от детского интерфейса)

☐ Видна нагрузка: какой контент, сколько времени

☐ Видны результаты: метрики когнитивных функций

☐ Еженедельный отчёт (не ежедневный!)

☐ Тренды: улучшение/ухудшение за неделю (%)

☐ Никаких баллов, только объективные метрики

### 3.2 Настройки (Parent Settings)

Требования:

☐ Какой контент разблокируется после упражнения (YouTube, TikTok, Twitch, игры)

☐ Временные окна (когда доступен контент)

☐ Сложность упражнений (легко/среднее/сложно) — опционально

☐ Режим "Спокойный интерфейс" (меньше анимаций для ADHD)

☐ Экспорт данных (GDPR)

☐ Logout (безопасность)

### 3.3 Еженедельный отчёт (Email)

Требования:

☐ Отправляется один раз в неделю (выбранный день)

☐ Содержит: прогресс, тренды, рекомендации

☐ Не пугает цифрами (максимум 3 метрики)

☐ Содержит пример: "Маша улучшила внимание на 18%"

☐ Опция отписки

## 4. Система аналитики и метрик

### 4.1 Встроенные тесты когнитивных функций

Раз в месяц (не чаще):

| Тест | Измеряет | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Тест внимания | Скорость обработки информации | 2 мин |
| Тест памяти | Объём рабочей памяти | 2 мин |
| Тест планирования | Способность к планированию действий | 2 мин |

Требования:

☐ Тесты не выглядят как "оценка" (это "проверка прогресса")

☐ Результаты сравниваются с базовой линией (месяц назад)

☐ Прогресс показывается в %, не в баллах

☐ Результаты видны в родительском портале

### 4.2 Скрытая аналитика (backend)

Что отслеживать:

☐ Время сессии, точность, скорость выполнения

☐ Какие упражнения выбирает ребёнок (если есть выбор)

☐ Какие упражнения пропускаются (индикатор скуки)

☐ Feedback от ребёнка (смайлики после сессии)

☐ Время до следующего захода (engagement)

☐ Errors и bugs (техническая стабильность)

## 5. Система доступа и блокировки контента

### 5.1 Блокировка контента (Soft Block)

Требования:

☐ После выбора контента (YouTube, TikTok): "Сначала сессия!" (мягко)

☐ Ребёнок может пропустить первые 7 дней (зацепка)

☐ После дня 7: система мягко предлагает сессию

☐ После дня 14: блокировка становится жёсткой (но есть override родителя)

☐ Блокировка НЕ выглядит как наказание (фреймировка: "Давай разогреем мозг!")

### 5.2 Интеграция с парентальным контролем

Требования:

☐ Google Family Link (Android): синхронизация экранного времени

☐ iOS Screen Time: получение данных о нагрузке

☐ Логирование всех открытий контента

☐ API для передачи данных третьим лицам (школы, психологи)

# ⚡ Нефункциональные требования

## 1. Производительность

| Требование | Норма | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Load time упражнения | < 1 сек | 🔴 Critical |
| Smooth animations (60 FPS) | 60 FPS | 🟡 High |
| Crash rate | < 0.1% | 🔴 Critical |
| Offline support | Работает без интернета | 🟡 High |

## 2. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| GDPR соответствие | Минимум данных, шифрование, право на удаление |
| Приватность детей | Нет социальных элементов, нет трекинга третьих лиц |
| Парольная защита | Родитель может заблокировать доступ к настройкам |
| Логирование | Вся активность логируется для родителя |
| SSL/TLS | Все данные передаются через HTTPS |

## 3. Доступность (Accessibility)

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| WCAG 2.1 AA | Контрастность 4.5:1, клавиатурная навигация |
| Поддержка экранов-ридеров | ARIA labels, semantic HTML |
| Режим спокойствия | Отключение автоматических анимаций |
| Dyslexia-friendly | Опция OpenDyslexic шрифта |

## 4. Масштабируемость

| Требование | Норма |
| --- | --- |
| Одновременные пользователи | 100,000+ |
| Database queries | < 100ms p99 |
| API latency | < 200ms p99 |
| Storage | Эффективное использование (no bloat) |

## 5. UX качество

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Простота | Главный экран: максимум 2 кнопки |
| Скорость выполнения | Упражнение: 4-7 минут (не более) |
| Микро-анимации | Transitions 200-300ms, no jarring moves |
| Dark mode | По умолчанию (сбережение энергии) |
| Адаптивность | Mobile-first (iOS & Android) |

# 🏗️ Архитектура системы

## 1. Tech Stack

FRONTEND:
├─ React/Next.js 15 (App Router)
├─ TypeScript (type safety)
├─ Tailwind CSS (styling)
└─ shadcn/ui (accessible components)

BACKEND:
├─ Node.js + Express (или Python + FastAPI)
├─ PostgreSQL (data persistence)
├─ Redis (caching, real-time)
└─ ClickHouse (analytics)

AI/ML:
├─ TensorFlow.js (in-browser inference)
└─ Python FastAPI (backend ML models)

INFRASTRUCTURE:
├─ Docker (containerization)
├─ Kubernetes (orchestration)
├─ AWS / Google Cloud (hosting)
└─ CloudFlare (CDN, DDoS protection)

INTEGRATIONS:
├─ Google Family Link API
├─ iOS Screen Time API
└─ Firebase (auth, real-time DB)

## 2. Архитектура компонентов

┌─────────────────────────────────────────┐
│         FRONTEND (React/Next.js)        │
├────────────────────┬────────────────────┤
│  Child Interface   │  Parent Portal     │
│  (Game/Exercise)   │  (Analytics)       │
└────────────┬───────┴────────────┬───────┘
             │                    │
      ┌──────▼────────────────────▼──────┐
      │    API Gateway (REST/GraphQL)    │
      └──────┬──────────────────────────┬┘
             │                          │
      ┌──────▼─────────────┐  ┌────────▼──────────┐
      │  Core Services    │  │  ML Services      │
      ├─────────────────────┤ ├───────────────────┤
      │ • Auth Service     │ │ • Adaptation Model│
      │ • Exercise Service │ │ • Analysis Engine │
      │ • User Service     │ │ • Prediction      │
      │ • Analytics Service│ └───────────────────┘
      └──────┬─────────────┘
             │
      ┌──────▼──────────────────┐
      │    Data Layer           │
      ├──────────────────────────┤
      │ • PostgreSQL (User data)│
      │ • Redis (Cache)         │
      │ • ClickHouse (Analytics)│
      └──────────────────────────┘

## 3. Data Flow

СЦЕНАРИЙ: Ребёнок открывает YouTube

1. [FRONTEND] Ребёнок открывает YouTube в приложении NeuRoKey
2. [BACKEND] Запрос: "Дать упражнение для YouTube"
3. [ML SERVICE] ИИ анализирует:
   - Последнее использование YouTube (в истории)
   - Предыдущую нагрузку (5+ сессий)
   - Какие функции перегружены
4. [BACKEND] Выбирает рекомендуемое упражнение
5. [FRONTEND] Показывает упражнение ребёнку
6. [DURING EXERCISE] Отслеживает:
   - Точность ответов
   - Время выполнения
   - Ошибки и попытки
7. [AFTER EXERCISE] Записывает в БД:
   - Результаты по всем 3 слоям
   - Feedback от ребёнка (смайлик)
   - Timestamp и duration
8. [PARENT PORTAL] Обновляется метрика в родительском отчёте

# 🚀 MVP Scope (Минимально жизнеспособный продукт)

## MVP = Месяц разработки (4 недели)

### Что ВКЛЮЧЕНО в MVP:

Возрастные когорты:

☐ 7–10 лет (основной фокус)

☐ 11–14 лет (вторичный)

Упражнения (3 для каждой когорты = 6 всего):

| Возраст | Упражнение 1 | Упражнение 2 | Упражнение 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7–10 | Ловля рыб (мат) | Поиск животного (англ) | Робот на маршруте (логика) |
| 11–14 | Анализ комикса | Задача на кодирование | Интерпретация данных |

Платформы:

☐ iOS (основной фокус)

☐ Android (вторичный)

☐ Web (базовый интерфейс)

Функции:

☐ Детский интерфейс (упражнения)

☐ Родительский портал (базовый)

☐ Система учёта упражнений (БД)

☐ Неделю бесплатный доступ

☐ Email отчёты (еженедельные)

☐ Google/Apple auth (облегчённо)

NOT включено в MVP:

❌ Полная ИИ адаптивность (упрощённая логика)

❌ Интеграция Family Link (ручной ввод)

❌ Встроенные тесты когнитивных функций

❌ B2B версия

❌ Множество упражнений (ротация вручную)

### Timeline MVP:

Неделя 1: Архитектура + Setup
├─ Design system (цвета, типография, spacing)
├─ Проект структура (Next.js setup)
├─ Database schema
└─ Authentication

Неделя 2: Основной функционал
├─ Детский интерфейс (3 упражнения)
├─ Родительский портал (базовый)
├─ Backend API для упражнений
└─ Analytics tracking

Неделя 3: Адаптивность + Тестирование
├─ Упрощённая логика подбора упражнений
├─ Testing (unit + integration)
├─ Performance optimization
└─ WCAG AA audit

Неделя 4: Polish + Deploy
├─ Bug fixes
├─ UI refinement
├─ Deploy на staging
├─ Testing на реальных устройствах
└─ Подготовка к soft launch

# 👤 User Flows

## Flow 1: Первый запуск ребёнка

START (приложение скачано)
  ↓
[Splash screen 2 сек]
  ↓
[Экран приветствия]
"Привет! Я твой тренер мозга 🧠"
  ↓
[Выбор возраста]
"Тебе сколько лет?" → 8, 10, 12, 14
  ↓
[Имя/Аватар - опционально]
  ↓
[Главный экран - ДЕНЬ 1]
"Ты только-что установил меня!"
"Тренировка: 5 минут" [Начать]
  ↓
[Упражнение 1: Ловля рыб]
(2-3 мин игры)
  ↓
[Итоги]
"Отличная работа! 😊"
[Feedback: 😍😊😐😕]
  ↓
[Главный экран]
REPEAT: Дни 2-7 (без блокировки контента)
  ↓
[День 8: Блокировка активируется]
  ↓
END (привыкание к системе)

## Flow 2: Ребёнок хочет открыть YouTube

НАЧАЛО (ребёнок открыл приложение)
  ↓
[Главный экран]
"Рекомендуемая сессия"
(система знает: YouTube 45 мин сегодня)
  ↓
[Фреймировка]
"Ты был в YouTube 45 мин
Давай разогреем мозг!" [Начать сессию]
  ↓
[Упражнение (5-7 мин)]
(трёхслойное: мат + внимание + компенсация)
  ↓
[Итоги]
[Feedback]
  ↓
[YouTube открывается]
(ограничено: 30 мин или до конца дня)
  ↓
END

## Flow 3: Родитель проверяет прогресс

START (родитель открыл приложение)
  ↓
[Вход: Email + Пароль]
  ↓
[Parent Dashboard]
Профиль ребёнка: Маша (12 лет)
  ↓
[Просмотр сегодняшней активности]
YouTube 45 мин → Сессия пройдена ✓
  ↓
[Просмотр недельной статистики]
Внимание: ↑18%, Память: ↑12%
  ↓
[Опционально: Детальный отчёт]
Какие упражнения? Какие результаты?
  ↓
[Опционально: Настройки]
Какой контент разблокировать? На сколько минут?
  ↓
END

# 📋 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

## ФАЗА 1: Подготовка & Дизайн (Неделя -2 до 0)

### Задача 1.1: Команда и инфраструктура

☐ Нанять разработчиков:

1 Lead Frontend (React/Next.js)

1 Backend Engineer (Node/Python)

1 DevOps/Infrastructure

1 QA Engineer

Время: 2 недели (рекрутинг)

☐ Настроить инфраструктуру:

GitHub репозиторий (приватный)

Figma для дизайна

Jira/Linear для управления задачами

Slack для коммуникации

Staging окружение (AWS/GCP)

Время: 3 дня

### Задача 1.2: Дизайн-система

☐ Создать Design System:

Цвета (primary: #6366F1, secondary: #06B6D4)

Типография (Inter, 5-6 размеров)

Spacing система (8px base)

Компоненты (Button, Card, Input, etc.)

Время: 5 дней

☐ Прототипировать основные экраны:

Детский интерфейс (главный экран + упражнение)

Родительский портал (dashboard + настройки)

Экран входа (child + parent)

Время: 7 дней

### Задача 1.3: Архитектура & Planning

☐ Дизайнировать архитектуру:

Database schema (Users, Exercises, Sessions, etc.)

API endpoints (REST)

Authentication flow (OAuth 2.0)

Caching strategy (Redis)

Время: 3 дня

☐ Написать архитектурный документ:

Tech stack обоснование

Scalability plan

Security considerations

Deployment strategy

Время: 2 дня

## ФАЗА 2: MVP Разработка (Неделя 1-4)

### Неделя 1: Foundation

Backend:

☐ Express/FastAPI setup с Docker

☐ PostgreSQL + Prisma ORM

☐ Authentication (Google/Apple auth)

☐ Basic API endpoints (/auth, /user, /exercise)

☐ Env variables + .env setup

Frontend:

☐ Next.js 15 setup (App Router)

☐ Tailwind + shadcn/ui setup

☐ Design system implementation

☐ Layout компоненты (Sidebar, TopNav)

☐ Routing setup (/child, /parent, /login)

DevOps:

☐ CI/CD pipeline (GitHub Actions)

☐ Staging deployment

☐ Monitoring setup (Sentry)

☐ Logging setup (Winston/Morgan)

Testing:

☐ Setup Jest + React Testing Library

☐ Setup Playwright (E2E)

☐ First smoke tests

### Неделя 2: Core Features (Child & Parent)

Backend:

☐ Exercise engine (CRUD for exercises)

☐ Session tracking (create, update, finish session)

☐ Analytics events logging

☐ User preferences (age, content type)

Frontend - Child Interface:

☐ Main dashboard screen

☐ 3 упражнения (Ловля рыб, Поиск животного, Робот)

☐ Exercise gameplay UI

☐ Post-session feedback (emoji selector)

☐ Navigation (main screen only)

Frontend - Parent Interface:

☐ Login screen

☐ Parent dashboard (basic metrics)

☐ Weekly statistics view

☐ Settings page (content type selection)

☐ Logout

Integration:

☐ Child ↔ Backend (exercise selection, session submit)

☐ Parent ↔ Backend (fetch metrics, update settings)

☐ Firebase Auth integration

### Неделя 3: Adaptation Logic & Polish

Backend:

☐ Adaptation algorithm (упрощённая версия):

Какой контент использовал → какое упражнение рекомендовать

Если YouTube → переключение внимания

Если TikTok → устойчивое внимание

Если игры → планирование

☐ First iteration of ML model (if applicable)

☐ Email notifications (weekly report)

Frontend:

☐ Micro-interactions (hover effects, transitions)

☐ Dark mode toggle

☐ Mobile responsiveness (fully tested)

☐ Accessibility audit (WCAG AA)

☐ Performance optimization

Testing:

☐ Full user flow testing (child + parent)

☐ Exercise gameplay testing

☐ Session tracking validation

☐ Metrics accuracy check

### Неделя 4: Testing, Documentation & Deploy

Testing:

☐ Full regression testing

☐ Performance testing (load testing)

☐ Security audit (OWASP top 10)

☐ Bug fixes and hotfixes

Documentation:

☐ API documentation (OpenAPI/Swagger)

☐ Architecture documentation

☐ Deployment guide

☐ User guide (child & parent)

Deployment:

☐ Deploy to staging

☐ Full staging testing

☐ Prepare production deployment

☐ Create rollback plan

Soft Launch Prep:

☐ 50-100 beta testers identification

☐ Beta testing framework setup

☐ Feedback collection mechanism

☐ Metrics dashboard for monitoring

## ФАЗА 3: Soft Launch & Iteration (Неделя 5-8)

### Soft Launch (50-100 семей)

Цели:

Catch critical bugs

Validate UX assumptions

Collect user feedback

Measure initial metrics

Метрики отслеживания:

Day 1 retention (> 80% expected)

Day 3 retention (> 60%)

Day 7 retention (> 40% minimum)

Session completion rate

Bug reports frequency

User feedback sentiment

Actions based on feedback:

☐ Fix critical bugs (24-48h)

☐ Iterate on UX issues

☐ A/B test CTA buttons

☐ Optimize exercise difficulty

## ФАЗА 4: Full Launch & Scale (Неделя 9-12)

Версия 1.1:

☐ Добавить 3 новых упражнения (ротация)

☐ Улучшить adaptation algorithm

☐ Интеграция с Family Link (базовая)

☐ Встроенные тесты когнитивных функций

Маркетинг:

☐ Запустить рекламу (Instagram, TikTok)

☐ Email кампании

☐ Press release

☐ Influencer partnerships (родительские каналы)

Monetization:

☐ Настроить платежи (Stripe, App Store, Play Store)

☐ Pricing structure (€6.99/месяц после пробы)

☐ Subscription management

## Критичные контрольные точки

| Контрольная точка | Дата | KPI | Действие при fail |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизайн готов | Неделя 0 | ✅ Design System | Ускорить дизайнеров |
| MVP готов к тесту | Неделя 4 | Day 7 retention > 40% | Переделать UX |
| Soft launch | Неделя 5 | 50+ beta users | Расширить пилот |
| Критичные баги fixed | Неделя 6 | Crash rate < 0.1% | Delay launch |
| Full launch ready | Неделя 9 | 1000+ users | Launch v1.1 |

# 📊 Метрики успеха

## Для ребёнка (Product Metrics)

| Метрика | Целевое значение | Почему это важно |
| --- | --- | --- |
| Day 7 Retention | > 60% | Показывает, нравится ли приложение |
| Day 30 Retention | > 40% | Долгосрочный интерес |
| Weekly Sessions | 4–6 | Оптимальная частота |
| Session Completion | > 90% | Ребёнок доходит до конца |
| Exercise Accuracy | > 70% | Понимает ли задачу |
| NPS (детское) | > 7/10 (emoji feedback) | Нравится ли контент |

## Для родителя (Commercial Metrics)

| Метрика | Целевое значение | Формула |
| --- | --- | --- |
| DAU (Daily Active) | 10,000+ (за 6 месяцев) | Unique users / день |
| MAU (Monthly Active) | 50,000+ (за 6 месяцев) | Unique users / месяц |
| Paying Users | 5,000+ (за 6 месяцев) | Users с активной подпиской |
| MRR (Monthly Recurring) | €60,000+ | Users × €6.99 × retention |
| Churn Rate | < 10%/месяц | Users who cancelled / total |
| LTV:CAC Ratio | > 3:1 | Lifetime value / Customer acquisition cost |
| NPS (родители) | > 8/10 | Net promoter score |

## Для системы (Technical Metrics)

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Uptime | > 99.9% |
| API Latency (p99) | < 200ms |
| Crash Rate | < 0.1% |
| Bugs per 1000 sessions | < 1 |
| Database Query Time (p99) | < 100ms |
| Page Load Time | < 2 сек |

## Для науки (Validation Metrics)

| Метрика | Целевое значение | Измерение |
| --- | --- | --- |
| Улучшение внимания | > 15% за 4 недели | Встроенный тест внимания |
| Школьные оценки | ↑ 0.5 балла за месяц | Опрос родителей |
| Экранное время | ↓ 30–50 мин/день | Интеграция Family Link |
| Самостоятельность | Ребёнок сам открывает | Логирование в приложении |

# ⚠️ Риски и ограничения

## Критичные риски

| Риск | Вероятность | Воздействие | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Родители видят это как ещё один контроль | 40% | 🔴 High | Маркетинг: фокус на "тренер", не контроль |
| Ребёнок находит способ обойти блокировку | 30% | 🔴 High | Security audit, постоянные обновления |
| Нет научных доказательств эффективности | 25% | 🔴 High | Пилот с метриками, партнёрство с учёными |
| Платежи не работают (Apple/Google Issues) | 15% | 🟡 Medium | Тестирование, support из коробки |
| Ребёнок отказывается заниматься | 35% | 🟡 Medium | Ротация упражнений, gamification |

## Технические риски

| Риск | Вероятность | Решение |
| --- | --- | --- |
| Масштабируемость (100k+ users) | 20% | Kubernetes, Load balancing |
| Базовые данные персонализированы неправильно | 15% | Rigorous testing, validation |
| Integration с Family Link fails | 10% | Fallback (manual input) |
| GDPR violations | 5% | Legal review, compliance audit |

## Бизнес-риски

| Риск | Вероятность | Решение |
| --- | --- | --- |
| Конкуренция от больших игроков | 40% | Фокус на нише, научность |
| Пользователь не готов платить | 30% | Freemium model, 30-day guarantee |
| Negative press (гаджеты плохие) | 20% | Прозрачность, научный подход |
| Недостаток финансирования | 25% | Seed funding, grants |

## Операционные ограничения

| Ограничение | Статус | План |
| --- | --- | --- |
| Команда малая (4-5 человек) | ⚠️ | Нанять разработчиков + freelancers |
| Первый продукт | ⚠️ | Много обучения, требует patience |
| Нет научного совета | ⚠️ | Партнёрство с нейропсycholog |
| Budget ограничен | ⚠️ | Фокус на MVP, дешёвые облачные сервисы |

# 📞 Контакты & Ответственные

| Роль | Ответственный | Email | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Manager | TBD | - | - |
| Tech Lead | TBD | - | - |
| Design Lead | TBD | - | - |
| QA Lead | TBD | - | - |
| Advisory (Neuroscience) | TBD | - | - |

# 📚 Приложения

## Приложение A: Список упражнений (MVP)

ВОЗРАСТ 7–10 ЛЕТ:

1. Ловля рыб
   └─ Академический: Таблица деления
   └─ Когнитивный: Избирательное внимание
   └─ Компенсаторный: После YouTube

2. Поиск животного
   └─ Академический: Find the fox (Английский)
   └─ Когнитивный: Рабочая память + планирование
   └─ Компенсаторный: После YouTube (переключение)

3. Робот на маршруте
   └─ Академический: Логика пути
   └─ Когнитивный: Планирование + контроль импульсов
   └─ Компенсаторный: После игр

ВОЗРАСТ 11–14 ЛЕТ:

1. Комикс с пропусками
   └─ Академический: Понимание текста
   └─ Когнитивный: Логика + предсказание
   └─ Компенсаторный: После долгого чтения

2. Анализ данных
   └─ Академический: Статистика + критическое мышление
   └─ Когнитивный: Аналитика
   └─ Компенсаторный: После информационной перегрузки

3. Задача на кодирование (Pseudo-code)
   └─ Академический: Логика алгоритмов
   └─ Когнитивный: Планирование + контроль
   └─ Компенсаторный: После игр

## Приложение B: Pricing Model

FREEMIUM:
├─ 7 дней полный доступ (бесплатно)
└─ После: только 1 упражнение в день (free tier)

PREMIUM:
├─ €6.99/месяц (первый месяц: 50% скидка)
├─ Полный доступ ко всем упражнениям
├─ Еженедельные отчёты
├─ Родительский портал
└─ 30-дневная гарантия возврата

FAMILY PLAN:
├─ €12.99/месяц (2 ребёнка)
├─ €15.99/месяц (3 ребёнка)
└─ Один родительский аккаунт

ANNUAL (скидка):
├─ €69.99/год (freemium → premium)
├─ Экономия: €13.89
└─ Опция auto-renewal

Документ подготовлен: 15 июля 2026

Версия: 1.0

Статус: ✅ Готово к разработке

Следующий шаг: Начать Фазу 1 (Подготовка & Дизайн)